Załącznik nr 3 do SIWZ

(-w z ó r-)

Umowa Nr …………………./2016

zawarta w dniu ................. 2016r. w Krakowie,

pomiędzy:

GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW reprezentowaną przez:

Józefę Grodecką - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr ……. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …………….. roku,

ul. Helclów 2,31-148 Kraków,

NIP 676-16-94-410, REGON 000 293 172

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a  ...................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1) ......................................................................................

nr NIP …………………………...., nr REGON …………………..,

zwanym w treści umowy Wykonawcą

Wybranym przez Zamawiającego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015,  poz. 2164 z poź. zm.) zwanej p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i w związku z art. 39 ustawy Pzp (znak sprawy: DPS /ZP /2522 /2532 / ZP/ RB / 15N / 2016).

Strony zawierają Umowę następującej treści:

§1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie   częściowym istniejącej pochylni oraz wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych bram wjazdowych - z automatyką, monitoringiem, domofonem oraz  wykonanie bramy kutej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, w tym:

  - Remoncie spocznika istniejącej pochylni polegającym na:

    - demontażu barierki stalowej – częściowy,

    - montażu barierek tymczasowych,

    - obniżeniu  poziomu górnego spocznika płyty żelbetonowej pochylni do poziomu wewnętrznych warstw posadzek w budynku,

    - wymianie drzwi wejściowych z uwzględnieniem nowego poziomu posadzki poziomu warstw posadzek wewnętrznych z dostosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych,

    - uzupełnieniu ubytków i naprawa płyty żelbetonowej,

    - wykonaniu na powierzchni spocznika nawierzchni ochronnej Safegrip,

    - uzupełnieniu ubytków i wymianie zniszczonych cegieł ścian murowanych z cegły pełnej wraz z wykonaniem tynków renowacyjnych oraz zacierki z cementu romańskiego na bocznych ścianach rampy,

    - usunięciu i wywiezieniu odpadów budowlanych powstałych po remoncie (gruz, elementy zbrojenia i inne),

    - niwelacji terenu.

  - Wykonaniu nowego podjazdu dla niepełnosprawnych – zgodnie z projektem wraz z wykonaniem dojazdu do podjazdu, w tym wykonaniu:

a)	nawierzchni z kostki zgodnej z projektem bez felca,

b)	ułożeniu i wymianie istniejących korytek odwadniających,

- remoncie betonowych szachów doświetlających okna piwnicy – zgodnie z projektem,

d)	niwelacji terenu.

1.3. Wykonaniu nowej bramy kutej Nr 3, w tym:

- wykonaniu bramy kutej (wg istniejącej bramy o wymiarach 4,15 m x 2,60 m będącej na terenie DPS), ocynkowanej ogniowo oraz malowanej w kolorze czarnym, pręt pełny.

1.4. Wykonaniu instalacji elektrycznej i teletechnicznej  wewnętrznej i zewnętrznej do sterowania z Portierni bramami istniejącymi: Nr 1, Nr 2 oraz w nowej bramie: Nr 3 i wykonaniu systemu sterowania bramami, w tym:

- pełnej automatyki przemysłowej z siłownikami do pracy intensywnej, sterowane za pomocą przycisków z portierni i pilotów,

- zabezpieczeniu – dwie  linie fotokomórek,

- wymiar istniejących bram kutych:  4,15 m x 2,60 m i 3,60 m x 2,60 m.

1.5. Wykonanie instalacji cyfrowej telewizji dozorowej CCTV – zgodnie z projektem.

1.6.  Wykonanie instalacji systemu domofonowego w bramach Nr 1, Nr 2, Nr 3 – zgodnie z projektem.

2. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- zakres przedmiotu Umowy obejmuje pełne procesy robót budowlanych wraz 
z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów i urządzeń oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów,

- wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu Umowy mają być fabrycznie nowe, nieużywane,

- Zamawiający informuje, że na terenie DPS im. L. i A. Helclów trwają prace związane z budową III Pawilonu Artysty Seniora. Realizowana inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotu Umowy,

- Zamawiający informuje, że dnia 07 października 2016 r. zawarł Umową na remont fragmentu muru ogrodzeniowego. Realizowana inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotu zamówienia.

- Obowiązkiem Wykonawcy robót budowlanych jest:

- uwzględnienie w poniesionych kosztach zaleceń Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia  26 lipca 2016r. dotyczących podjazdu dla niepełnosprawnych oraz z dnia 04 sierpnia 2016 r. dotyczące muru ogrodzeniowego,

- dostarczyć do Zamawiającego w terminie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej, opracowanej przez osobę odpowiedzialną za wykonanie robót budowlanych, obrazującej przebieg robót i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć oraz zawierającej określenie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych,

- zawiadomienie Małopolskiego Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem,

- zapewnienie udziału Kierownika robót, który będzie kierował wszystkimi robotami w ramach pozwolenia na budowę realizowanymi w 2016 r. obejmującymi roboty będące przedmiotem niniejszej Umowy,

- przedmiot Umowy wykonany będzie w oparciu o Dokumentację przetargową, Dokumentację projektową,  Ofertę Wykonawcy a także przeprowadzoną wizję lokalną na terenie prowadzenia robót budowlanych,

- realizacja przedmiotu Umowy wykonana będzie zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową oraz decyzjami i pozwoleniami,

- natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych,

- w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych Wykonawca ma  obowiązek zapewnić nadzór archeologiczny.

§2

Terminy i warunki wykonania Umowy

  - Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

- termin rozpoczęcia robót : ………………. (z dniem przekazania placu budowy),

- termin zakończenia robót: ………………………… ( nie później niż do 22 grudnia 2016 r.)

- termin usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi wynosi: 7 dni, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej.

- termin złożenia harmonogramu robót: 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

  - Zakończenie robót  budowlanych nastąpi na podstawie dokonanego protokolarnego odbioru końcowego.

  - Termin obowiązywania Umowy od dnia jej zawarcia do ostatniego dnia obowiązywania  okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na okres …… miesięcy, biegnącego  od dnia odbioru robót budowlanych bez wad.

  - Przewidywany termin przekazania placu budowy nastąpi w dniu 23 listopad 2016 r. Wykonawca jest zobligowany przejąć od Zamawiającego plac budowy w terminie  przez niego wskazanym. Zamawiający zastrzega, że termin przekazania placu budowy może ulec zmianie.

§3

Wynagrodzenie, zasady rozliczania i płatności

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie nie wyższej niż  …………. zł brutto  (słownie: ……………. …………………/100); ……………… zł netto  (słownie: ……………  ……../100),

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……. w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po wykonaniu przedmiotu Umowy na podstawie Protokołu odbioru końcowego bez wad, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych.

- Wykonawca  oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało przez niego ustalone z należytą starannością i uwzględnia wszystkie koszty, satysfakcjonujące Wykonawcę, zysk oraz podatki, dla poprawnej realizacji przedmiotu Umowy i osiągnięcia celu jakim jest realizacja Inwestycji, o której mowa w §1.

- Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT:  NIP …………………., Regon ………………...

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT:   NIP ………………….,  Regon  …………….…

- Za dzień dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy, przez podwykonawcę do każdej faktury, Wykonawca załączy dokumenty, określone w §9 niniejszej Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Należności z tytułu zapłaty wynagrodzenia, będą wpłacane przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy o numerze : ……………………………………………...

§ 4

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy oraz upoważnione do współpracy

i przekazywanie informacji

1. Zamawiający ustanawia Panią/Pana .................................... Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

- Wykonawca ustanawia Panią/Pana …………….. jako Kierownika Budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania Kierownika budowy posiadającego uprawnienia wymienione w zdaniu pierwszym przez cały okres realizacji robót budowlanych określonych w niniejszej Umowie. Wykonawca zapewni obecność Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie prowadzenia robót objętych niniejszą Umową.

- W przypadku nieobecności Kierownika budowy jego obowiązki pełnić będzie osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia budowlane oraz wpis, określone odpowiednio w ust. 2.

- Zmiana osoby wymienionej w ust. 2  następują przez pisemne powiadomienie drugiej Strony Umowy (niezależnie od wpisu w Dzienniku Budowy) i nie stanowią zmiany Umowy. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia i wpisy, wskazane odpowiednio w ust. 2  oraz wymagane w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia doświadczenie.

- Osobą Upoważnioną ze strony Wykonawcy jest: ………………, z którym należy kontaktować się na następujące dane:

  - numer telefonu  ……………………..

  - numer faksu: 	……………………

  - adres e-mail: 	……………………

  - adres do korespondencji: ……………………

- Osobami Upoważnionymi ze strony Zamawiającego za odbiór przedmiotu Umowy są działający łącznie: pracownicy Zamawiającego ………………….. oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, z którymi należy kontaktować się na następujące dane:

6.1. Pracownicy Zamawiającego

  - numer telefonu 	…………………………..

  - numer faksu: 	…………………………

  - adres e-mail: 	…………………………

  - adres do korespondencji: …………………………

6.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

  - numer telefonu 	…………………………..

  - numer faksu: 	…………………………

  - adres e-mail: 	…………………………

  - adres do korespondencji: …………………………

- Każda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upoważnionej, o czym jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę na piśmie, podając imię i nazwisko oraz inne konieczne dane teleadresowe nowych osób upoważnionych – pod rygorem uznania za ważne i skuteczne czynności dokonanych przez uprzednio upoważnioną osobę lub z uprzednio upoważnioną osobą. Zmiany w tym zakresie nie wymagają formy Aneksu do Umowy.

- Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy przekazywane będą pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione, o których mowa powyżej lub Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

- Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie doręczana osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane powyżej w ust. 5 i 6, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, telefaksem lub drogą elektroniczną.

- Pisma, o których mowa powyżej uważać się będzie za doręczone skutecznie z datą dokonania doręczenia. Pisma przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za doręczone z datą ich przekazania o ile przekazanie nastąpiło w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00, a 15:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. W innym przypadku przekazanie uznane zostanie jako dokonane o godzinie 8:00 w najbliższym dniu roboczym.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności Prawa Budowlanego,  obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca robót, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest:

  - przed rozpoczęciem robót:

    - zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy w sposób nie kolidujący z działalnością Domu Pomocy Społecznej wraz z zapleczem budowy, ponosić koszty zużycia wody, ścieków, energii, i inne niezbędne dla potrzeb realizacji budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy,

    - zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich,

    - zapewnić bezpieczny dostęp na teren budynku mieszkańcom oraz pracownikom  Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów w Krakowie,

    - sporządzić – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót:  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicę informacyjną ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jak również niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu „BIOZ” Zamawiającemu,

    - poinformować przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z tym związanych,

- zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia,

- prawidłowo zorganizować roboty budowlane, w szczególności:

  - utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót budowlanych oraz systematycznie porządkować miejsca wykonywania robót,

  - prowadzić roboty w sposób bezpieczny,

  - natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i obowiązywania odpowiedzialności z tytułu  rękojmi,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty z materiałów, których koszty zakupu poniesie on sam,

- zapewnić zastosowanie przy wykonaniu robót materiałów spełniających wymogi dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, o których mowa w przepisie art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz nadających się do zastosowania i gwarantujących odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem Umowy a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- prowadzić roboty budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401),

- utrzymać porządek w trakcie realizacji robót, systematycznie porządkować miejsca wykonywania prac, do dnia uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- przy realizacji robót przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach, w szczególności zgodnie z Pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych,

- zapewnić czynny udział w odbiorze końcowym robót budowlanych przez stosowne organy wymagane prawem,

- przed zgłoszeniem do odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić wykonanie wszystkich niezbędnych odbiorów stosownie do zakresu przedmiotu Umowy i uzyskania stosownych decyzji dotyczących przedmiotu Umowy,

- sporządzić protokół z przeprowadzonych odbiorów i przekazać go  Zamawiającemu,

- opracować i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i odbiorową przedmiotu Umowy oraz przekazać ją Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy,

- zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze,

- zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy: po 1 egzemplarzu projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz pozostałe opracowania.

- Zamawiający zapewnia Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu Umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy związane zatrudnianiem osób

1.     Osoby uczestniczące w realizacji Umowy na roboty budowlane:

- Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora, w trakcie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu (np. telefonicznego) z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie personelem Wykonawcy wykonującym przedmiot Umowy.

- Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez osoby wymienione w Załączniku nr … do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Robotę budowlaną”, które zostaną wskazane przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy, zwane dalej „Pracownikami realizującymi roboty budowlane” (zwani dalej Pracownicy świadczący RB).

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący RB będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie Umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi RB. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi RB w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 4) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących RB na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości:

- za pierwszy przypadek ww naruszenia-  200,00 zł, (słownie: dwieście  złotych)

- za drugi przy przypadek ww naruszenia – 500,00 zł (słownie:  pięćset  złotych)

- za trzeci i każdy kolejny przypadek ww naruszenia– 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące

złotych).

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy świadczący RB zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący RB będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków (jeżeli takie będą wynikać z obowiązujących przepisów prawa).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym RB odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących RB oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

- Pracownicy świadczący RB zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy (jeżeli będzie taka potrzeba wynikająca z przepisów).

- Zamawiający obowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentów zawierających przepisy, o których mowa powyżej, nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia świadczenia RB przez Wykonawcę, a w przypadku zmian tych przepisów  – nie później niż na 3 dni robocze przed dniem ich wejścia w życie albo niezwłocznie, gdy przepisy te wchodzą w życie z dniem ich wydania.

- Powyższe wymagania dotyczą każdego Podwykonawcy  realizującego przedmiot Umowy i wymagają wprowadzenia stosownych  zapisów do Umów o podwykonawstwo, wymagających  akceptacji treści takich Umów (art. 143b ust 1-3 ustawy pzp).

- Zmiany personelu Wykonawcy :

      - Zmiana Pracownika świadczącego RB będzie możliwa w następującej sytuacji:

  - na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego RB;

  - na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.

      - W przypadku zmiany Pracownika świadczącego RB, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy.

      - Zmiana Pracownika świadczącego RB dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika świadczącego RB co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy.

      - Zmiana Pracownika świadczącego RB dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą Załącznika nr … do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących RB” i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

§ 7

Zarządzanie realizacją Umowy

- Do koordynowania i zarządzania realizacją umowy o roboty budowlane w imieniu Zamawiającego,  Wykonawca wyznacza Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej. Pełni on rolę Koordynatora działań związanych z realizacja przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz odpowiedni personel posiadający wymagane uprawnienia, doświadczenie oraz  niezbędną wiedzę w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy (zgodnie ze złożoną Ofertą).

§ 8

Narady koordynacyjne

- Zamawiający oświadcza, że  zobowiązuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zwoływania narad koordynacyjnych przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób.

- Narady koordynacyjne ustala się z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Oprócz tego Wykonawca zobowiązany jest organizować i brać udział w naradach koordynacyjnych w każdym przypadku powstania konieczności rozwiązania problemów na terenie budowy – nie dotyczy to sytuacji, gdy problem może zostać rozwiązany w ramach Nadzoru Inwestorskiego.

- Celem nard koordynacyjnych jest:

- omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących zaawansowania i wykonania robót,

- ocena postępu robót budowlanych i sprawdzenie czy jest on zgodny z harmonogramem robót,

- rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym w związku z ewentualnymi wadami dokumentacji, niezgodnością stanu faktycznego ze stanem projektowym, wadliwością wykonawstwa w zakresie robót budowlanych, zaistnieniem okoliczności nie przewidzianych na etapie projektowania,

- rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym w związku z ewentualnymi wadami dokumentacji, niezgodnością stanu faktycznego ze stanem projektowym, wadliwością wykonawstwa w zakresie robót budowlanych, zaistnieniem okoliczności nie przewidzianych na etapie projektowania.

- Koordynator, o którym mowa w  ust. 1 ma obowiązek poinformowania wymaganych uczestników narady koordynacyjnej o terminie, miejscu narady, prowadzenia narady oraz sporządzania  protokołu oraz kopię doręczenia protokołu z narady wszystkim uczestnikom biorącym udział w spotkaniu.

§9

Warunki realizacji prac przez podwykonawców

- Realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy pomocy Podwykonawców wymaga zgodnie z przepisem art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę z Podwykonawcami pisemnych Umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane objętego Umową do przedłożenia Zamawiającemu przed zawarciem umowy projektu tej Umowy, przy czym Wykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę podwykonawcy na zawarcie Umowy             o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem Umowy.

- Postanowienia ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do projektu zmian Umowy                                    o podwykonawstwo.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo ma prawo zgłoszenia  zastrzeżeń do tego projektu  i do projektu  zmiany Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

- Brak zgody lub sprzeciwu w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo  na piśmie ze strony Zamawiającego będzie traktowany, jako zgoda na zawarcie ważnej Umowy/Umów Wykonawcy z Podwykonawcami i powstaniem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego na mocy art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego, jeżeli świadczenie Podwykonawcy określone w umowie zostanie w pełni wykonane przez podwykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                 z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami:

- kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- kserokopia protokołu odbioru robót potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wykonanych w podwykonawstwie;

- cesja przelewu wierzytelności faktury na Podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru rachunku bankowego Podwykonawcy.

- Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy                 i będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę                i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy, które potrąci z faktury Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1% brutto wynagrodzenia Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia i dokona potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), która zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy                          o podwykonawstwo Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), która zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy 
nieujawnionemu przez Wykonawcę Zamawiającemu.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy  i Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z § 3 ust. 1.

§ 10

Odbiór robót

- Zamawiający będzie odbierał roboty budowlane, na zasadach opisanych niniejszym paragrafem,

- Po zrealizowaniu całości robót budowlanych Zamawiający dokona końcowego odbioru wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania, będących przedmiotem odbioru robót wraz z protokołami odbiorów technicznych, Dziennikiem Budowy, protokołami nadzorów autorskich, a także dokumentów pozwalających na ustalenie zakresu i wartości prac wykonanych przez każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania i gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego lub końcowego i dokona powołania komisji odbiorowej do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z dokonanych czynności odbioru spisany będzie Protokół odbioru końcowego dotyczący przedmiotu Umowy. Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

- W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został wykonany zgodnie z Umową lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym Umową.

- W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniami lub w razie ujawnienia się wad przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania  odpowiedzialności z tytułu rękojmi Zamawiający może:

  - żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

  - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,

  - odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

§ 11

Kary umowne

- Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, stanowi podstawową przesłankę powstania roszczenia o zapłatę kary umownej. Nienależyte wykonanie zamówienia to zarówno nieterminowe jak i wadliwe pod względem jakości wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wierzytelności przysługujące Zamawiającemu z tytułu kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy oraz opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – Zamawiający ma prawo potrącić z każdą wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty. Strony ustalają, że w takiej sytuacji wierzytelność Zamawiającego z tytułu kary umownej będzie wymagalna z chwilą złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte                     w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu robót w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienia w wykonaniu robót zgodnie z ustalonym harmonogramem robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia Umownego brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów określonych w §2 ust. 1 pkt 2,  w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- niedostarczenie potwierdzonej  za zgodność z oryginałem kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem do wglądu  w stosunku do terminu określonego w § 14 ust. 1 w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie obowiązywania odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy              w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1.

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego                     w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1..

- za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 2 dni                      w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót liczony od trzeciego dnia, w którym wykonawca nie realizuje robót,

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1  za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość naliczonych kar umownych zastrzeżonych w Umowie, a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych i odszkodowania również po odstąpieniu od Umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód Strony zastrzegają

sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

§12

Odpowiedzialność za wady oraz warunki gwarancji i rękojmi

- Gwarancja i rękojmia na realizacje przedmiotu Umowy przez Wykonawcę obejmuje również   ewentualne błędy, których konsekwencje zostaną ujawnione na etapie eksploatacji  przedmiotu zamówienia zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……... miesięcy , licząc  od dnia odbioru końcowego robót.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przez Zamawiającego przedmiotu Umowy bez wad robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta.

- Gwarancja obejmuje również wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres …. miesięcy, licząc od dnia dokonania Odbioru robót na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Bieg terminu obowiązywania odpowiedzialności z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przez Zamawiającego przedmiotu Umowy bez wad robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta.

- W okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w którym znajduje się rzecz, w której wada wystąpiła lub dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swój koszt i swoim staraniem.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów usunięcia wad, w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, w których wystąpiły wady.

- Zobowiązania wynikające z tytułu rękojmi, gwarancji oraz konsekwencje niewskazania wad w dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca w całym zakresie prowadzonych działań w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp, na kwotę równą 10 % ceny ofertowej brutto odpowiadającej wynagrodzeniu umownemu brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. ……………zł  (słownie: …………………………………………………………… złotych).

Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: ……………….........................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, zwrotu wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcą, realizacji uprawnień z rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

- Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

- Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie obowiązywania rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Zamawiający dokona zwrotu  Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia, tj. kwota: …………. zł  zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego robót i uznania robót przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wartości zabezpieczenia, tj. kwota: ………… zł zostanie zwrócona w terminie 30 dni, od dnia w którym upłynie  termin rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy lub dnia w którym Wykonawca usunął wszystkie wady zgłoszone mu przez Zamawiającego w tym okresie.

Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

§ 14

Ubezpieczenia

- Wykonawca przedłoży przed podpisaniem Umowy kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki z tytułu ubezpieczenia potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż : 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), na cały okres wykonywania przedmiotu Umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawstwa).

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy do czasu rozpoczęcia robót budowlanych  ubezpieczyć przedmiot Umowy oraz  montaż wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:

  - roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy,

  - materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

  - maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,

  - sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

- Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

  - dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania – wartości umownej określonej w §3 ust. 1 Umowy,

  - dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopii podpisanej przez ubezpieczyciela, na kolejny okres, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

- W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej poniżej kwoty wskazanej w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia tak, aby w całym okresie ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosiła 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i przedłożenia niezwłocznie (w czasie nie później niż 7 dni po wypłaceniu przez ubezpieczyciela odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

§15

Odstąpienie od Umowy

- Strony mają prawo odstąpienia od Umowy w okolicznościach przewidzianych prawem, a także w okolicznościach ustalonych w niniejszej Umowie. Odstąpienie od Umowy nie zwalania Stron z zachowania zobowiązań opisanych postanowieniami Umowy, które regulują postępowanie w przypadku odstąpienia, m. in. dotyczących zabezpieczenia terenu budowy, kar umownych, rozliczeń, gwarancji.

- Zamawiający, może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 3 kolejno następujących po sobie dni lub opóźnia się z wykonaniem robót przez okres 3 dni, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym,

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 3 dni lub nie kontynuuje robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

  - wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp lub wystąpiła konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat ww na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

  - niewykonania przedmiotu Umowy do dnia 28 grudnia 2016r.

- Jeżeli okoliczności opisane w ust. 2 pkt. a) lub pkt. b) ograniczają się do części przedmiotu Umowy, Zamawiający może według swojego wyboru, odstąpić  od części umowy obejmującej niespełnione świadczenie – bez wyznaczania dodatkowego terminu – albo od Umowy w całości.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od całości lub części Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 60 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do odstąpienia  określonych w ust. 2 lit c) i lit. d) niniejszego paragrafu oraz w  § 10  ust. 8 ppkt 3), a w przypadku terminów określonych w ust. 2 lit. a), b)  od dnia następnego po upływie tych terminów.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi Protokół inwentaryzacji robót w toku, w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.

- Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w Protokole.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy zgodnie z przepisami art. 145 ust. 2 ustawy Pzp.

§ 16

Zmiany treści Umowy

      - Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji  robót, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -17 niniejszego paragrafu Umowy.

      - W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

      - W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy.

      - W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych:

- prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub

- przyczynami niezależnymi od Stron Umowy, bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w §2 ust. 1 pkt 2) Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych powyżej w ust. 4 lit a) i b)  jednak nie później niż do dnia 28 grudnia 2016r.

      - W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

      - W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:

  - zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,

  - zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie,

  - zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego,

  - zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

  - zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,

  - zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,

  - zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,

  - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy przy jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli na wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016r.

- Opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jeśli przepisy takich terminów w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, w stosunku do terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć (nie dłuższego niż 30 dni).

- Zaistnienia siły wyższej w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych warunków geologicznych, stanowisk lub zabytków archeologicznych lub innych podobnych przeszkód (w szczególności niewypały i niewybuchy), o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy,

- W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

- Strony przewidują możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych postanowień Umowy w formie pisemnej (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczególności:

- zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy.

- W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

  - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót,

  - nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z Umowy,

  - jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

- W przypadku zmiany Kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w §4  ust. 2 niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia przekazania Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi :

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części z zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji nie może być późniejszy niż do dnia 31 grudnia 2016 r.,

- dostosowanie harmonogramu do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia,

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 18

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz. U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.).

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy.

      - Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 3  jest nieważna.

      - Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy, na osobę trzecią.

      - Oferta Wykonawcy oraz wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.

      - Integralną częścią Umowy są Załączniki do Umowy.

      - Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy podlegają jurysdykcji sądów polskich. Strony poddają rozstrzygnięcie tych sporów sądom właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowa została sporządzona w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:						Wykonawca:

………………………………………                                ………………………………………….