Załącznik Nr 8 do SIWZ

Data ...................................

Harmonogram realizacji inwestycji :

| Lp | Przedmiot działań | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grupa – 1 | 1. Docieplenie ścian zewnętrznych pawilonów Szpitala, galerii i przewiązek, wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych zgodnie z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: - Przebudowy termomodernizacyjna Oddziału Chirurgii Dzieci oraz Oddziału Pediatrii, - Przebudowy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, - Przebudowy Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu oraz II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, - Przebudowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz Oddziału Dermatologicznego, - Termomodernizacji pawilonu C-C1 zgodnie z pfu, - Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających ciepła wodę użytkową pod pawilonami i budynkami Szpitala, - Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod pawilonami i budynkami Szpitala, - Modernizacji instalacji gazów medycznych, - Wymiany instalacji co - Wymiany kabli energetycznych zasilających pawilony Szpitala. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. Przebudowy termomodernizacyjna Oddziału Chirurgii Dzieci oraz Oddziału Pediatrii – I etap, - Przebudowy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – I etap, - Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających ciepła wodę użytkową pod pawilonami i budynkami Szpitala – I etap, - Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod pawilonami i budynkami Szpitala – I etap, - Wymiany instalacji co – I etap - Wymiany kabli energetycznych zasilających pawilony Szpitala - I etap. | 1. Docieplenie ścian zewnętrznych pawilonów Szpitala – kontynuacja robót. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: - Przebudowy Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu oraz II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej - kontynuacja, - Przebudowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz Oddziału Dermatologicznego, 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga - 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową: - Przebudowy termomodernizacyjna Oddziału Chirurgii Dzieci oraz Oddziału Pediatrii – II etap, - Przebudowy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego – II etap, - Przebudowy Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu oraz II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, - Przebudowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz Oddziału Dermatologicznego – I etap, - Termomodernizacji pawilonu C-C1 zgodnie z pfu, - Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających ciepła wodę użytkową pod pawilonami i budynkami Szpitala- kontynuacja, - Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod pawilonami i budynkami Szpitala - kontynuacja, - Modernizacji instalacji gazów medycznych, - Wymiany instalacji co – kontynuacja, - Wymiany kabli energetycznych zasilających pawilony Szpitala - kontynuacja. 5. Uzyskanie decyzji/ zgód na użytkowanie remontowanych pomieszczeń - dla zadań zrealizowanych. | 1.. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. - Przebudowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz Oddziału Dermatologicznego – II etap, |
| 2. | Grupa -2 | 1. Docieplenie ścian zewnętrznych , wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. 2. pracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: - termomodernizacji budynku T w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu, - Wymiany poziomów rozprowadzających ciepła wodę użytkową pod budynkiem, - Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod budynkiem, - Wymiany poziomów instalacji co - Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń. |  |  |
| 3. | Grupa - 3 | 1. Docieplenie ścian zewnętrznych , wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, częściowa wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych. 2. pracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: - termomodernizacji budynku P-K w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu, - Wymiany poziomów rozprowadzających ciepła wodę użytkową pod budynkiem, - Wymiany wszystkich poziomów rozprowadzających wodę zimną pod budynkiem, - Wymiany poziomów instalacji co. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń. |  |  |
|  | Grupa – 4 | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego realizowanych inwestycji w grupach 1- 3 | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kontynuacja. | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kontynuacja. |