SYSTEM WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZEWNĘTRZNEJ

P- 24a

Opracowanie procedury (data, podpis):  luty 2018  r.

Zatwierdził (data, podpis):

| EGZEMPLARZ NADZOROWANY |
| --- |
| Egzemplarz Nr | Użytkownik | Data otrzymania | Podpis użytkownika |
| PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI PROCEDURY |
| Data: | Dokonujący przeglądu: | Data: | Dokonujący przeglądu: | Data: | Dokonujący przeglądu: |

### SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI I WYKAZ WPROWADZONYCH ZMIAN 	 strona 2

1. CEL PROCEDURY 	 strona 3

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 	 strona 3

3. TERMINOLOGIA I SKRÓTY 	 strona 3

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE 	 strona 3

5. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ	 strona 3

6. OPIS POSTĘPOWANIA 	 strona 5

7. WPROWADZENIE ZMIAN 	 strona 6

8. ROZDZIELNIK 	 strona 6

### WYKAZ WPROWADZONYCH ZMIAN

| Zmiana | Rozdział, punkt | Data | Opis zmiany | Wniosek i podpis Pełnomocnika | Zatwierdzam Właściciel Firmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad weryfikacji i akceptacji dokumentacji projektowej przekazywanej przez  Projektanta do Zarządzającego Procesem Inwestycyjnym Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji PROBADEX - KRAKÓW.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Procedura obowiązuje przy  opracowaniu projektu wykonawczego  związanych z realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru „Łaźnia Nowa”. Znak: DPDU.271.3.2.2017. Procedura obowiązuje przez cały okres procesu inwestycyjnego, aż do momentu przekazania obiektu do użytkowania.

3. TERMINOLOGIA I SKRÓTY

BP – Biuro Projektów

ZK –    Zarządzający Procesem Inwestycyjnym  - Inwestor Zastępczy

TŁN –  Zamawiający

PW – Projekt Wykonawczy

NA -  Nadzór Autorski

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Umowa o Zarządzający Procesem Inwestycyjnym

Umowa o  prace projektowe

Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz obowiązujące aktualnie Polskie Normy oraz przepisy techniczno- budowlane.

5. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Właściciel Firmy jest kompetentny i odpowiedzialny za:

-  egzekwowanie , weryfikację i zatwierdzenie dokumentacji projektowej dla realizowanego

obiektu opracowanej przez BP

- ustanowienie Projektantów weryfikatorów

we wszystkich branżach budowlanych występujących w obiektach,

- weryfikację i zatwierdzenie zmian dokumentacji projektowej wprowadzanych w ramach NA oraz

ewentualnej dokumentacji zamiennej,

- sprawdzenie przygotowanej  dokumentacji powykonawczej

5.1. PROBADEX  jako Weryfikator dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma obowiązek :

5.1.1. Dokonania oceny, czy przekazana do weryfikacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest

wykonana zgodnie z umową   o  projekt.

5.1.2. Sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem zgodności z przepisami

Prawa budowlanego , obowiązującymi normami, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej

i architektonicznej, fachową wiedzą, pozwoleniami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami

wydanymi przez właściwe organy  i  instytucje, oraz z wymaganiami technicznymi

Zamawiającego.

5.1.3. Weryfikacji kompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem ilości

elementów i ich zakresu.

5.1.4. Sprawdzenia, czy dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana przez osoby

posiadające wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalności oraz zaakceptowana przez odpowiednich rzeczoznawców.

5.1.5. Sprawdzenia koordynacji międzybranżowej.

5.1.6. Sprawdzenia, czy dokumentacja projektowo-kosztorysowa spełnia wymagania użytkowe,

a przyjęte rozwiązania i parametry są racjonalne i ekonomiczne w eksploatacji.

5.1.7. Sprawdzenia zgodności opracowanego projektu wykonawczego z projektem budowlanym.

5.1.8. Weryfikacji kompletności i prawidłowości projektów wykonawczych niezbędnych do realizacji

inwestycji, m.in. oceny, czy dokumentacja umożliwia prawidłowe wykonanie robót

budowlanych, tzn. podaje rozwiązania szczegółowe umożliwiające realizację robót bez

dodatkowych opracowań  i uzupełnień.

5.1.9. Sprawdzenia, czy projektant uwzględnił w sporządzanej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej   odpowiednie rozwiązania i uzyskał niezbędne uzgodnienia, opinie oraz

pozwolenia.

5.1.10. Dokonania oceny wyjaśnień projektanta, przekazanych w odpowiedziach na raporty

z weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz określenia, czy zostały

uwzględnione wszystkie  uwagi.

5.1.11. Sprawdzenia, czy tabela elementów scalonych jest zgodna z kosztorysem inwestorskim.

5.1.12. Weryfikacji przedmiarów i kosztorysów w zakresie kompletności, zasadności i ilości

przyjętych  robót w oparciu o projekt  wykonawczy, a także ocena realności

przyjętych cen jednostkowych i innych składników cenotwórczych (czy odpowiadają cenom

i składnikom  cenotwórczym rynkowym),

5.1.13. Zweryfikowania, czy wyliczone przez projektanta w ramach projektu wykonawczego roczne

koszty eksploatacji obiektu są prawidłowo oszacowane.

5.1.14. Po każdej weryfikacji (pierwszej i kolejnych) do sporządzania i przedstawiania

Zamawiającemu  pisemnego raportu zawierającego opinię odnośnie poprawności

sprawdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz wskazującego stwierdzone

w dokumentacji projektowo-  kosztorysowej wady, błędy, braki lub złożenia oświadczenia, że

dokumentacja projektowo- kosztorysowa nie posiada wad, błędów, braków i możliwy jest jej

odbiór przez Zamawiającego.

5.1.15. Raporty i oświadczenia składane będą oddzielnie dla każdego branżowego Projektu Wykonawczego.

5.2.  Wykonawca dokumentacji ma obowiązek :

5.2.1  Przekazywania do weryfikacji poprawnie opracowanej dokumentacji projektowej

zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym harmonogramem  rzeczowo- finansowym.

5.2.2  Uczestniczenia na zaproszenie Zamawiającego lub ZK, w spotkaniach organizowanych

w związku z realizacją niniejszego zadania.

5.3 Zakres kompetencji i odpowiedzialności podmiotów związanych z wykonywaniem inwestycji został określony w umowie o zarządzanie procesem inwestycyjnym , a także w obowiązujących przepisach.

6. OPIS POSTĘPOWANIA  -  Projekt Wykonawczy.

- BP przekazuje ZK za pismem  1 egzemplarz Projektu Wykonawczego Wielobranżowego opracowanego zgodnie z przyjętym harmonogramem w wersji papierowej.

-  ZK  w określonym w Umowie terminie do 14 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) od daty ich przekazania dokumentacji, przekazuje  raporty z weryfikacji  z uwagami w wersji elektronicznej edytowalnej oraz  w wersji papierowej  do BP,  natomiast do wiadomości TŁN w wersji elektronicznej edytowalnej.

W przypadku poinformowania  BP przez ZK o braku uwag lub zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji (Projektów Wykonawczych, Projektu wnętrz, Przedmiarów, Kosztorysów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) lub też braku informacji w tym terminie, uznaje się Dokumentację Projektową za zaakceptowaną.

-   BP przekazuje poprawioną dokumentację  do ponownego sprawdzenia w 1 egz. wersji papierowej ZK  w określonym  terminie do 7 dni roboczych  wraz z edytowalną formą odpowiedzi na uwagi zawarte w raportach weryfikacyjnych.

-  ZK  w określonym terminie (do 5 dni roboczych ) ponownie weryfikuje przekazaną poprawioną dokumentację.

-   Jeżeli dokumentacja została zweryfikowana pozytywnie, raporty akceptujące w wersji papierowej i elektronicznej wysyła do BP, jednocześnie informując o tym TŁN.  Jeżeli dokumentacja nie została pozytywnie zweryfikowana , ponownie zostaje zwrócona do korekty.

-   Po akceptacji dokumentacji przez ZK , BP przekazuje 4 egz. dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej wraz z wersjami elektronicznymi - CD ( dwg + pdf ) ZK  do zatwierdzenia, opieczętowania.

-  Opieczętowane  egzemplarze ZK przekazuje do  TŁN, 1 egz. wraz z wersją elektroniczną pozostaje u ZK.

7. WPROWADZENIE ZMIAN

Zmiany w treści niniejszej procedury wprowadza Prezes firmy Probadex - Kraków.

8. ROZDZIELNIK

Niniejszą procedurę otrzymują podmioty związane z realizacją inwestycji.

9. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1-  Przykładowy Arkusz weryfikacyjny