DTG-032-3-1/21

PLAN DZIAŁANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ im. św. BRATA ALBERTA

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
NA LATA 2021-2022

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6, Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Analiza stanu dostępności

| Budynek główny Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1 |
| --- |
| Działanie | Stan (czy zrealizowany) | Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji |
| Audyt architektoniczny | TAK | Zalecenia do wdrożenia: Wyznaczyć dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w ramach istniejącego parkingu mieszczącego się przy budynku głównym Początek i koniec biegu pochylni należy wyróżnić przy pomocy kontrastowego koloru W pobliżu wejścia do budynku należy umieścić tablicę informacyjną o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku Pomieszczenia obsługi, toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia ogólnodostępne należy oznakować za pomocą alfabetu Braille’a Schody oraz krytyczne miejsca ciągów komunikacyjnych należy oznaczyć za pomocą zmiennej faktury oraz doposażyć w elementy antypoślizgowe Przy wejściu do budynku należy umieścić wizualny i dotykowy lub głosowy plan obiektu Dźwig osobowy należy dostosować do aktualnych wymagań dla osób ze szczególnymi potrzebami |
| Audyt cyfrowy | TAK | Zalecenia do wdrożenia: Należy zapewnić, aby publikowane dokumenty elektroniczne spełniały wymagania dostępności cyfrowej lub zapewniały alternatywny sposób dostępu do tego elementu Wyznaczyć osobę/y odpowiedzialną/e w jednostce za zapewnienie działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej Stronę internetową DPS należy uzupełnić o informację w zakresie działalności jednostki w postaci nagrania treści w polskim języku migowym Stronę internetową DPS należy zmodyfikować o narzędzie umożliwiające dźwiękowe "czytanie" strony www |
| Audyt informacyjno-komunikacyjny | TAK | Zalecenia do wdrożenia: Pomieszczenia obsługi należy wyposażyć w instalację pętli indukcyjnej Należy umożliwić osobie z niepełnosprawnością komunikacji z wykorzystaniem komunikatorów internetowych |
| Audyt procedur | TAK | Zalecenia do wdrożenia: Należy sporządzić wzór wniosku o zapewnienie dostępności w formie której oczekuje osoba za szczególnymi potrzebami |

Harmonogram

| Budynek główny Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1 |
| --- |
| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna |
| DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA |
| Wyznaczenie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach istniejącego parkingu mieszczącego się przy budynku głównym | I kw. 2021 r. | Zakup materiałów (farb, szablonów, tabliczek informacyjnych) Wykonanie prac własnymi siłami | Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego |
| Oznaczenie pomieszczeń obsługi, toalety dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych za pomocą alfabetu Braille’a | Do końca 2021 r. | Zakup metkownicy brajlowskiej oraz taśm do druku Wykonanie napisów Oznaczenie pomieszczeń | Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego |
| Wyróżnienie początku i końca biegu pochylni przy pomocy kontrastowego koloru | Do końca 2021 r. | Zakup farb Wykonanie prac własnymi siłami | Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego |
| Umieszczenie w pobliżu wejścia do budynku tablicy informacyjnej o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku | Do końca 2021 r. | Zlecenie usługi Realizacja i odbiór usługi | Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego |
| Montaż i wdrożenie głosowego planu obiektu – system nawigacji głosowej | Do końca 2022 r. | Przygotowanie dokumentacji w celu udzielenia zamówienia publicznego Zlecenie usługi Odbiór usługi Umieszczenie na stronie internetowej DPS informacji | Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego Kierownik Działu Terapeutycznego |
| Oznaczenie schodów oraz krytycznych miejsc ciągów komunikacyjnych za pomocą zmiennej faktury oraz elementów antypoślizgowych | Do końca 2022 r. | Zakup taśm Oznaczenie schodów i obszarów o zwiększonym ryzyku | Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego |
| Dostosowanie dźwigu osobowego do aktualnych wymagań dla osób ze szczególnymi potrzebami | Czas realizacji uzależniony od pozyskania środków inwestycyjnych | Przyznanie środków na inwestycję Przygotowanie dokumentacji w celu udzielenia zamówienia publicznego Realizacja i odbiór prac Uzyskanie pozwoleń UDT | Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego |
| DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA |
| Dostosowanie i kontrola wszystkich publikowanych dokumentów elektronicznych w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej lub alternatywnego dostępu do nich | na bieżąco | Przeszkolenie pracowników merytorycznych w zakresie przygotowania dokumentów do publikacji pod względem dostępności cyfrowej Bieżąca kontrola publikowanych dokumentów przez Administratora lub Redaktora BIP MIO | Kierownicy działów oraz pracownicy merytoryczni Administrator lub Redaktor BIP MIO |
| Zapewnienie na stronie internetowej DPS informacji w zakresie działalności jednostki w postaci nagrania treści w polskim języku migowym | I kw. 2021 r. | Zlecenie nagarnia informacji o zakresie działalności w polskim języku migowym Opublikowanie na stronie www DPS | Kierownik Działu Terapeutycznego |
| Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w jednostce za zapewnienie działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej | II kw. 2021 r. | Poszerzenie zakresów obowiązków wyznaczonych pracowników | Kierownik Referatu Kadr i Organizacji |
| Modyfikacja strony internetowej o narzędzie umożliwiające dźwiękowe "czytanie" | Do końca 2022 r. | Zlecenie usługi modyfikacji strony www Odbiór usługi | Kierownik Działu Terapeutycznego |
| DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA |
| Umożliwienie osobie z niepełnosprawnością komunikacji z wykorzystaniem komunikatorów internetowych | II kw. 2021 r. | Doposażenie stanowiska służbowego w zestaw umożliwiający komunikację | Kierownik Działu Terapeutycznego |
| Wyposażenie pomieszczeń obsługi w instalację pętli indukcyjnej | Do końca 2022 r. | Przygotowanie dokumentacji w celu udzielenia zamówienia publicznego Zakup pętli indukcyjnej Doposażenie stanowisk służbowych | Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego |
| POZOSTAŁE DZIAŁANIA PROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY DOSTĘPNOŚCI JEDNOSTKI |
| Wprowadzenie procedury o zapewnienie dostępności na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku | III kw. 2021 r. | Wprowadzenie Procedury o zapewnieniu dostępności cyfrowej oraz architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami Zarządzeniem Dyrektora DPS Opublikowanie na stronie BIP procedury | Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego Administrator lub Redaktor BIP MIO |