###### Załącznik nr 6

znak sprawy: A-271-18/2017

(wzór umowy)

## UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr …../2017

zawarta w Krakowie w dniu ................... 2017 r.  pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4,  NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną  przez Panią Beatę Magierę – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie (30-329),  ul. Praska 25, działającej na podstawie Pełnomocnictwa Nr 23/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.02.2014 r.

Panią Beatę  Magierę – Dyrektora

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a

....................................................................................................................................................... z siedzibą w ..................... przy ..............................., wpisanym do ..........................................., NIP: ....., kapitał zakładowy ......, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca wykona roboty budowlane  wielobranżowe                    w budynku i na terenie zewnętrznym w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25                            w Krakowie  wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu” pn. „Rozbudowa                         z przebudową pomieszczeń magazynowych oraz świetlicy obejmująca: zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenie biurowe i budowa schodów zewnętrznych wraz z budową zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej                i ogólnospławnej oraz przebudową wewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej                     i energii elektrycznej w budynku”.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania robót budowlanych wynikających z dokumentacji,

- dostarczenia wyposażenia.

- Wykonawca ponadto będzie obowiązany do:

  - utrzymywania drożności komunikacyjnej korytarzy i klatek schodowych,
zabezpieczenie szczelną obudową miejsc wykonywania robót,

  - wycinania otworów w sposób bezpyłowy,

  - na czas i w miejscu wykonywania robót - osłonięcia szczelną obudową miejsc               w których będą prowadzone roboty budowlane, osłonięcia drzwi, okien, odizolowania miejsc w których nie będą prowadzone roboty budowlane,

  - każdego dnia po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania wewnętrznego i zewnętrznego terenu budowy  w tym zmycia powierzchni poziomych (podłogi posadzki) w obszarze budowy w budynku,

  - organizacja wejść i wyjść pracowników Wykonawcy oraz dostawy materiałów              na teren budowy zostanie ustalona w protokole przekazania terenu budowy.

- Wykonawca zabezpieczy istniejące instalacje w tym p.poż., przewody kominowe przed zakurzeniem, zniszczeniem oraz odda w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca udzieli pomocy w zakresie przygotowania budynku do remontu w tym wyniesienia lub przesunięcia sprzętów, urządzeń oraz wniesienia lub przesunięcia               po remoncie.

- Zamawiający przewiduje wykonywanie robót w godz. 8.00 do 17.00 w dni robocze.                W przypadku konieczności wykonywania robót w godzinach innych niż wskazane, Wykonawca będzie obowiązany uzgodnić zmiany z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Załączniku 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega możliwość  ograniczenia zakresu wynikającego z przedmiotu umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania lub ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 9, Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w tym finansowe wobec Zamawiającego z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do takiej organizacji robót, która nie utrudni funkcjonowania DPS.

- Wykonawca zapewni transport gruzu, materiałów, sprzętu budowlanego „z i do” dziedzińca wewnętrznego (zamkniętego) za pomocą żurawia lub dowolnego dźwigu umożliwiającego podawanie gruzu, materiałów, sprzętu budowlanego ponad dachem istniejącego obiektu w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz nie powodujący zniszczeń obiektu.

- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zniszczenia spowodowanego wykonywanymi robotami, Wykonawca będzie obowiązany do jego naprawienia i przywrócenia obiektu         do stanu pierwotnego.

- W przypadku nie naprawienia zniszczenia, Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia naprawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy lub potrącenia kosztu naprawy                              z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie lub potrącenie (wykonanie czynności), o których mowa w ust. 14 przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza transportu materiałów przy użyciu przewiązki stanowiącej jedyne dojście pensjonariuszy do jadalni, które funkcjonować będzie w sposób ciągły podczas realizacji zadania.

- Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności związane bezpośrednio z realizacją zamówienia tzw. prace fizyczne, tj. osób wykonujących czynności polegające                          na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

- Wykaz osób, o których mowa w ust. 17 stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

- Zamawiający, w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań, zastrzega sobie uprawnienia do weryfikacji, wszystkimi zgodnymi z przepisami prawa sposobami, zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę. W szczególności Zamawiający może żądać od Wykonawcy zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego       albo innego dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne               i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, żądać zanonimizowanych kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę                              do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz może wystąpić do właściwego okręgowego inspektora pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli u Wykonawcy                  lub podwykonawcy.

- W przypadku nieprzestrzegania postanowień, o których mowa w ust. 17, Wykonawca zapłaci karę w wysokości i na zasadach określonych w § 11, a ponadto Zamawiający może wypowiedzieć umowę.

- Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystąpienia zmiany osoby                     lub osób, ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zmianie oraz dołączyć nowy wykaz stanowiący Załącznik nr 3. Zmiana Załącznika nr 3 nie wymaga aneksu                       do umowy.

- Nie złożenie wykazu, o którym mowa w ust. 18 skutkować będzie naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 umowy.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości … zł (słownie: …), w tym podatek od towarów                    i usług (VAT) w wysokości … zł (słownie: …)

- Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem,                      o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień … 2017 r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 15.12.2017 r.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Załącznik do umowy.

§ 4

- Wykonawca ustanowi Kierownika/kierowników budowy i robót wpisanego na listę samorządu zawodowego. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane stanowi Załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca ustanowi kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

- Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- Wykonawca będzie ponosił koszty związane z realizacją robót.

- Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz o schludny jego wygląd               na zewnątrz.

- W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca będzie obowiązany do usuwania materiału odpadowego z terenu budowy             w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.

- Wykonawca w celu udokumentowania usuwania odpadów w sposób, o którym mowa              w ust. 5, będzie obowiązany prowadzić pełną dokumentację określającą, rodzaj, ilość materiału odpadowego, termin usunięcia oraz kto tego usunięcia dokonał.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 6 będzie zawierać wszelkie okoliczności związane            z usuwaniem odpadów. W przypadku spalania odpadów należy wskazać sposób i rodzaj spalania ze wskazaniem podmiotów usuwających wraz z udokumentowaniem ich uprawnień do takich działań.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pełną dokumentację, o której mowa, sukcesywnie w miarę usuwania odpadów oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:

- za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

- za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących Zamawiającego, pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- za szkody wynikające ze zniszczeń oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i mienia ruchomego, związanych z prowadzeniem robót podczas wykonywania przedmiotu umowy,

- za nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż. przy wykonywaniu prac u Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie przestrzegał art. 207 Kodeksu pracy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 oraz montowane urządzenia powinny odpowiadać             co do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu                            i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku                do wskazanych materiałów certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne podobne dokumenty, świadczące o dopuszczeniu do stosowania w obrocie.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3, w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli roboty będą wykonywane w sposób niezgodny z opisem przedmiotu umowy zawartym w projektach, STWiOR i przedmiarze robót lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszenia wynagrodzenia,               o którym mowa w § 2 ust. 1 o kwotę oszacowaną przez Zamawiającego, lub w przypadku rozbieżności zdań przez powołanego biegłego, na którego wyrażą zgodę obie Strony.

- Koszt wykonanych badań jak również szacunku wykonanego przez biegłego ponosi Wykonawca.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

- osobiście w zakresie: ........................................................................................................

- przy pomocy podwykonawców w zakresie: ....................................................................

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                   z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                   z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                 o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i  do jej zmian, w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich zmian.

- Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego                        w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi przepisami ustawy – Prawo budowlane. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa                 w ust. 7, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury                        lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami stosując odpowiednio  postanowienia ust. 3 – 9.

- Wysokość kar umownych z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 0,5 % kwoty należnego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynosi 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               o podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi                100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuką budowlaną.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za realizowane roboty względem Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie ujawnionego mu przez Wykonawcę.

§ 9

Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych paragrafach umowy, zobowiązuje się w szczególności:

- do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,

- informować inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu                       oraz o terminie odbioru robót zanikających. Odbioru tych robót inspektor nadzoru dokona w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych okolicznościach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty,                a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – w toku realizacji innych prac – robót lub ich części uprzednio odebranych, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku korzystania w okresie realizacji robót z drogi dojazdowej prowadzącej                do Zamawiającego, do utrzymania na niej porządku,

- do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu protokołów niezbędnych                do odbioru robót.

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku spośród form określonych w art. 148 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie 
tj.: ………..zł (słownie: ……………….) w terminie do dnia podpisania umowy.

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ……….. zł (słownie: ….. złotych), zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ……… zł (słownie: ……. złote), będzie przeznaczone                                    na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni                      po upływie okresu rękojmi za wady.

- Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego na którym było przechowywane zabezpieczenie, jeżeli zostało wniesione                 w formie pieniężnej.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy lub określonej części –                w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym  upłynął termin odbioru,

  - za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym  upłynął termin wyznaczony na usunięcie usterek lub wad,

  - za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 2 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu umowy z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem   § 16 ust. 2 umowy – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 2, z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Limit kar umownych, jakich Strony mogą żądać wzajemnie z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik  do umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2, w formie pisemnej.

- Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie 7 dni od dnia wpływu do Zamawiającego pisma, o którym mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym uprzednio Wykonawcę na piśmie.

- Zamawiający dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli usterki lub wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie usterek lub wad albo może odmówić odbioru żądając usunięcia usterek lub wad – ze wskazaniem terminów wyznaczonych na usunięcie usterek lub wad i ponownego zgłoszenia przedmiotu odbioru do odbioru w określonym terminie zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu usterek lub wad lub odpowiednio kar lub odpowiednio kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonych w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2,

- jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru w określonym terminie zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy ma zastosowanie przepis § 11 ust. 2 pkt 4.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek lub wad. Protokół odbioru podpisany będzie przez osoby uczestniczące w odbiorze w tym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu usterek lub wad.

- Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez usterek lub wad, lub datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie usterek lub wad, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

§ 13

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres ............ lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji i rękojmi oraz postanowienie, o którym mowa w ust. 8.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek lub wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

- W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

  - w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

  - dla wymienianych materiałów z dniem wymiany.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i usterek powstałych w okresie rękojmi i gwarancji w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że z uwagi na przyczyny obiektywne np. konieczność sprowadzenia materiałów i części z zagranicy, termin usunięcia wad i usterek może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach skrócony w porozumieniu z Wykonawcą.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usuniecie osobie trzeciej, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca. Przed zleceniem usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy na piśmie do usunięcia wad lub usterek, wyznaczając mu dodatkowy termin jednak nie dłuższy niż 7 dni.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.

- Zamawiający z tytułu gwarancji jakości i rękojmi może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji i rękojmi.

§ 14

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi po dokonaniu odbioru częściowego.

- Podstawę do rozliczenia za poszczególne elementy robót wymienione w ust. 1 stanowić będzie protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót, przyjęty przez Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawców o zapłacie należnego mu wynagrodzenia.

- W przypadku nie przedstawienia oświadczeń podwykonawców o zapłacie należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo do zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającego wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu przedłożenia tego oświadczenia lub dokonania bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający uprawniony jest w takiej sytuacji do potrącenia wypłaconych kwot podwykonawcom z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową za przedmiot odbioru w terminie przewidzianym przepisami od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz odbiorów częściowych.

§ 15

- Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru oraz dokumentami jeżeli wymagane są przepisami ustawy – Prawo budowlane.

- Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jako nabywcę na fakturze wskazuje się: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP 676 101 37 17; jako jednostkę odbierającą: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie (30-329), ul. Praska 25.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikającej z tytułu realizacji przedmiotowej umowy.

- W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności określonego w ust. 1.

§ 16

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 28 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 4 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

- w razie konieczności:

- 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub podwykonawców lub

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca oświadcza, że udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która ze Stron odstąpiła od umowy

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która ze Stron odstąpiła od umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia w terminie 28 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - W terminie 7 dni Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

  - Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. Jeżeli w tym terminie Wykonawca nie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, Zamawiający ma prawo do zlecenia jego usunięcia przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy ze wskazaniem Wykonawcy jako płatnika faktury.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

    - odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w pkt 3,

    - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 6 mają zastosowanie przepisy § 11 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 4 dotyczące odstąpienia od umowy z przyczyn leżących odpowiednio po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 17

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo  budowlane,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

    - gdy nastąpi konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji,

    - gdy nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa, podniesieniem funkcjonalności przedmiotu umowy i efektywności rozwiązań projektowych, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji.

- Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku:

- jeżeli spowoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu umowy lub wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w projekcie w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia opisanego w projekcie.

- Dokonując zmiany sposobu świadczenia, Strony wyodrębnią:

- roboty zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne

- Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z niezależnymi od Zamawiającego zmianami wynikłymi z przekazaniem środków na sfinansowanie przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 Inspektor nadzoru przekazuje niezwłocznie wniosek Zamawiającemu.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 wraz z propozycją informacji uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy  Prawo budowlane, o ile przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy innych ustaw mające zastosowanie do przedmiotu umowy.

§ 19

Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:						Wykonawca:

.........................						........................

Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik A   –  STWiOR, przedmiar robót, projekt

- Załącznik 2   –	Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Załącznik 3 – Wykaz osób

- Załącznik 4 – Wykaz osób

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Zamawiającego