Sprawozdanie z Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa za 2011r.

Podwyższenie obwałowań wiślanych

W 2011 roku, w ramach realizacji zadań wynikających z Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa, koordynowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, kontynuowano prace przy podwyższeniu obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko.

Nakłady finansowe poniesione w 2011r. na modernizację obwałowań i bulwarów wiślanych wyniosły 12 518 510,00 zł (dostosowano do przepisów ustawy z 2010 roku dokumentację projektową umożliwiającą realizację modernizacji lewego wału rzeki Wisły od stopnia Dąbie do mostu Wandy, kontynuowano wykupy działek pod modernizację, przeprowadzono modernizację obwałowań i bulwarów wiślnych w Krakowie – Etap 2B, usuwano szkody powodziowe).

Poldery, Kanał Krakowski

Według badań Politechniki Krakowskiej zarówno poldery w gminach: Zator, Babice i Alwernia jak i w Krakowie (polder Grodzisko, polder Kraków) mają niewielki wpływ na obniżenie poziomu katastrofalnych powodzi (większych od Q1%). Najnowsze analizy techniczne wykazują, że efektywne obniżenie katastrofalnych wezbrań rzeki Wisły w Krakowie może być osiągnięte poprzez oddziaływanie zbiornika retencyjnego Świnna Poręba (po zakończeniu jego budowy), budowę Kanału Krakowskiego oraz modernizację (zwiększenie przepustowości) stopni wodnych Dąbie i Przewóz. Ww. zadania znalazły się w projekcie programu rządowego pn. „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Dodatkowo w Programie jako alternatywa dla Kanału Krakowskiego wprowadzona została retencja polderowa o znacznie większej pojemności niż rozważana dotychczas (poldery wymienione powyżej).

Zbiornik Świnna Poręba

Nakłady finansowe poniesione do 2011r. na realizację zbiornika Świnna Poręba wynoszą 1336,9 mln zł. W 2011 roku wydatkowano – 199 mln zł. Termin zakończenia budowy tego zbiornika przewiduje się na 2013r.

Zagrożenie od innych cieków

Zagrożeniem powodziowym są także mniejsze cieki występujące na obszarze miasta (Rudawa, Wilga, Białucha, Dłubnia, Serafa, itp.). W przypadku tych cieków, będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, w ramach usuwania szkód powodziowych wydatkowano w 2011r. - 2 661 162,00 zł. natomiast w ramach konserwacji – 1 115 440,00 zł.

Opiniowanie inwestycji lokalizowanych na terenach zagrożonych powodzią

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK wydał 617 opinii dotyczących inwestycji lokalizowanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.