UMOWA NR ZEO-DR.2/…/…/…/2017

zawarta w dniu ………………  2017r. w Krakowie z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.4 pkt.8 tej ustawy pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków, Regon: 351554353, NIP: 6761013717, z siedzibą Plac

Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Zbigniew Mazur Z-ca Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie z siedzibą  przy ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ZEO-DN-1.021.2.43/2017 wydanego przez Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie z dnia 7  kwietnia 2017 r.

Przy  kontrasygnacie ……… Głównego Księgowego   Renata Stawarz

a ……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się ………………………………………………………………., zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy i postępowaniem Nr ZEO-DR.2………

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne 
do wykonywania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów

- Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy.

- Wykonawca będzie wykonywał cały przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- wprowadzenie Wykonawcy na miejsce realizacji robót,

- odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi normami  i posiadających stosowne atesty,

- zabezpieczenie na swój koszt miejsca wykonywania robót, strzeżenie mienia znajdującego się w miejscu przeprowadzanych robót ,

- utrzymywanie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy miejsca realizacji robót w należytym porządku, a po zakończeniu prac uporządkowanie i przekazanie miejsca realizacji robót  Zamawiającemu w ustalonym terminie,

- Wykonawca  ponosi wszystkie koszty i pokrywa opłaty konieczne do wykonania przedmiotu Umowy (w tym koszty zużycia mediów,  zajęcie chodnika - jeżeli dotyczy, pasa drogowego - jeżeli dotyczy, wszelkie próby, badania, pomiary itp.),

- zapewnienie swoim pracownikom wymaganych przepisami warunków BHP.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na miejscu realizacji prac  w związku z prowadzonymi robotami.

§ 3

Teren realizacji robót zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy po zawarciu umowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie robót.

§ 4

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin rozpoczęcia robót:  ………………………………

2. Termin zakończenia robót:  ………………………………

§ 5

- Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot umowy, wymieniony w § 1, określa się ogółem na kwotę łącznie z VAT ………..zł  (słownie:……………………………….). Na powyższą kwotę składają się: wartość netto tj. ……. zł i podatek VAT w wysokości 23 % tj. ……… zł.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

§ 6

- Rozliczenie należności nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru całości przedmiotu umowy oraz na podstawie sprawdzonego pod względem ilościowym kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i zgodności tych robót z umową w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości odbioru robót.

- Odbiór całego przedmiotu umowy lub odrębnych jego części określonych w umowie nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości odbioru robót. Wykonawca do zgłoszenia o zakończeniu                         i gotowości odbioru robót zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy wraz z obmiarem wykonanych prac. W trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producenta, atesty, aprobaty techniczne na zamontowany osprzęt i zastosowane materiały oraz wykaz wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych z podaniem terminów tych przeglądów.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury za wykonane roboty w terminie  do 7 dni od protokolarnego odbioru robót.

- Wykonawca jako nabywcę usługi na fakturze wskazuje Gminę Miejską Kraków, Regon: 351554353, NIP: 6761013717,  Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. W opisie usługi na fakturze  wskazać należy rodzaj usługi oraz placówkę/placówki, w których była zrealizowana. Fakturę doręczyć należy na adres Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie na ul. Ułanów 9 w Krakowie.

- Do protokołu odbioru należy załączyć „Oświadczenie dotyczące podatku VAT naliczonego za zakup/usługę/remont” (wypełnione i podpisane przez Dyrektora placówki lub osobę upoważnioną). Brak załączonego oświadczenia, będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty, na podstawie protokołu odbioru, zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

- Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

- Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT

- (NIP ……………………………………… )

§ 8

- Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzić będzie ………………………………………………….

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest  ……………………………………….

- Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga  zmiany umowy. Zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego, pisemnego poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.

§ 9

1 Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie robót określonych w § 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi,             w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego  - za wyjątkiem postanowień § 11 umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy,

- za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, z faktur Wykonawcy dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na wady fizyczne za wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi ……………. od daty odbioru końcowego                   (w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru końcowego -  od daty odbioru usterek).

2. Na materiały dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta jeżeli udzieli oni  dłuższego okresu gwarancji, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu  w przypadku oferowania przez producenta  opcjonalnych okresów gwarancji.

3. Gwarancja obejmuje w szczególności nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:

  - działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części, przy czym Wykonawca zapewni wykorzystanie materiałów zapewniających pracę przez okres równy co najmniej okresowi gwarancji,

  - winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji, które określone winny być przez Wykonawcę w sporządzonej przez niego instrukcji użytkowania i eksploatacji ( w tym konserwacji)

5. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-ów i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

- Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji, o której mowa w ust. 4 pkt 3  nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. Zasady eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji i stać w sprzeczności zapisami  umowy.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8.  Terminy okres gwarancji i rękojmi biegną równolegle.

9. Zamawiający może wykonywać  uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawienia przysługującego mu z tytułu rękojmi.

§ 11

1. W przypadku stwierdzenia nieterminowego, lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę prac, robót, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części i żądać zapłaty kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może być ograniczone w szczególności do części niespełnionego świadczenia przez Wykonawcę, do świadczenia wykonanego niezgodnie z umową, jak również co do którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. Dla skuteczności, oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia.

2. Z zastrzeżeniem innych przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym lub w innych zapisach umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części w szczególności jeżeli:

1)Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu Umowy  i  przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni i nie jest spowodowana względami technologicznymi,

2)nastąpiło rażące naruszenie warunków umowy, w szczególności, gdy Wykonawca  realizuje przedmiot umowy  w sposób niezgodny z § 2  ust.  2   umowy.

3) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w  § 4 umowy powyżej 5 dni.

- W razie odstąpienia od umowy w myśl ust. 1, Wykonawca sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy w oparciu o kosztorys ofertowy. W/w dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu celem ich akceptacji. Zaakceptowane przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji i kosztorys powykonawczy są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną część robót, zgodnie z postanowieniami w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy usunąć materiały, sprzęt i urządzenia dostarczone oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiałów, sprzętu i urządzeń obciąża Wykonawcę.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego               1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: