Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR …………………………………………………

zawarta w dniu ..............................................., pomiędzy:

……………………………………………..

……………………………………………..
reprezentowaną przez:

………………………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a: ...................................................................

reprezentowanym przez:

......................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej „Stronami”.

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przeniesieniem praw autorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja i modernizacja budynku przy placu Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury”  została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo - technicznej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą.

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres rzeczowy prac projektowych 
w szczególności obejmujących wykonanie:

- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego,

- dokumentacji kosztorysowej (kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót),

- wielobranżowej dokumentacji wykonawczej przebudowy i aranżacji wnętrz wraz 
z niezbędnymi rozwiązaniami architektoniczno – konstrukcyjnymi i projektami branżowymi: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych oraz projektem aranżacji wnętrz – oraz innymi opracowaniami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (ogólna specyfikacja techniczna, szczegółowe specyfikacje techniczne –dla wszystkich rozwiązań projektowych,

- programu prac konserwatorskich dla remontu wnętrz,

- przygotowania dokumentacji o wystąpienie do:

- Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzyskania pozwolenia konserwatorskiego

- Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa celem uzyskania pozwolenia na budowę,

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas  realizacji robót.

- Dokumentacja zostanie przekazana w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym (.doc, .pdf), zaś rysunki w 2 formatach: dwg i pdf.

- Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz spełniać wymogi:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tak, aby mogła stanowić podstawę zorganizowania i przeprowadzenia przetargu i spełniać wymogi określone dla Opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach udzielanych w trybie Pzp (art. 29-31 ustawy Pzp);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 2072, z późn.zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).

- Rozwiązania projektowe musza uwzględniać obowiązujące przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków.

- Do obowiązków wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich dokumentów, opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych.

- Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję oraz bieżące konsultacje 
z Zamawiającym.

- Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, które następnie służyć będą jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do określenia minimalnych parametrów albo oczekiwań technologicznych czy funkcjonalnych, które maja być zapewnione przez te materiały i urządzenia.

- Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający:

- uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- Opracowanie dokumentacji projektowej musi być zgodne polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:

- Prawo budowlane, ustawa z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) wraz 
z aktami wykonawczymi,

- Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm) wraz z aktami wykonawczymi a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prac w terminie do 2 dni roboczych od zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do jednorazowej aktualizacji każdego z opracowanych kosztorysów inwestorskich. Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego w przypadku gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonane Dokumentacje.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania uzupełnień i poprawek w złożonej dokumentacji dotyczącej uzyskania pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę, w przypadku wezwania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego na okres realizacji inwestycji.

- W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie wykonanego projektu, Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązany jest do udziału 
w pracach w komisji przetargowej w charakterze biegłego, udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące projektu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od przekazania treści zapytań oraz do uzupełniania braków w projekcie i w przedmiarach robót, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego  z Wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Zamawiający przewiduje 72 nadzory autorskie.

- Nadzory Autorskie świadczone są przez Wykonawcę sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

- Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi każdorazowo pisemne wezwanie (zawiadomienie) wystawiane przez Zamawiającego i doręczone Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich odstępstwach od Projektu stwierdzanych w toku realizacji robót budowlanych i skutkach tych odstępstw. W przypadku naruszenia tego obowiązku przez Wykonawcę i braku w tym zakresie informacji przekazanej Zamawiającemu – Wykonawca nie może uchylić się od podpisania stosownych oświadczeń dotyczących ukończenia robót budowlanych wymaganych przez administracyjne organy Nadzoru Budowlanego.

- Nierozpoczęcie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków Nadzoru Autorskiego po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego upoważnia Zamawiającego do zlecenia Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W razie ujawnienia w odebranej Dokumentacji Projektowej braków lub błędów w czasie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych lub realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później niż w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, naprawić wszystkie błędy lub wykonać materiały uzupełniające do Dokumentacji Projektowej na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż realizacja Inwestycji, 
a co za tym idzie – sprawowanie przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego może nastąpić:

- w całości jednorazowo,

- etapami realizowanymi niezależnie od siebie w różnym czasie,

- w ogóle może nie nastąpić.

§ 2

- Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac projektowych. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się w każdej chwili 
z rozwiązaniami projektowymi, a jego uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin wykonania zamówienia:

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy oraz § 1 niniejszej Umowy w terminie do …………...2019 r., <zgodnie z ofertą Wykonawcy>

- sprawowanie nadzoru autorskiego do momentu uzyskania zgody na użytkowanie obiektów budowlanych.

§ 4

- Wydanie kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 
4 dni, licząc od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o gotowości do odbioru, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę 
i przedstawiciela Zamawiającego.

- Wraz z wykonaną dokumentacją projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis dokumentacji oraz oświadczenie o jej kompletności.

§ 5

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą rozliczenia za wykonanie całego przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie płatne po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez uwag. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą  …….…................ zł brutto (słownie: ………………..………………………………………………. zł).

- Stawka za jeden nadzór autorski zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi...............zł brutto (słownie:.................................................zł).

- Maksymalne wynagrodzenie za sprawowanie Nadzorów   Autorskich  na etapie wykonywania robót budowlanych wyraża się kwotą..........................................zł brutto (słownie:...................................zł).

§ 6

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 2 płatne będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia którego przedmiotem są usługi, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy wskazanej w § 5 ust. 2 umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go w wyznaczonym terminie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku zmiany do umów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania części usługi Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów 
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

§ 8

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości.

- Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 9

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia określonego w § 3 ust. 2, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie pomiędzy dostarczeniem 
a przyjęciem przedmiotu umowy, lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Uchylania się od udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane  i przekroczenia terminu 48 h określonego w §  1 ust.   15 w wys.  0,5% za każdy dzień

- W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 10

- Przejście autorskich praw majątkowych, w tym zależnego prawa autorskiego następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy.

- W ramach przejścia własności autorskich praw majątkowych Zamawiającemu przysługuje prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentów na poniższych polach eksploatacji:

- utrwalanie, zwielokrotnianie;

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną;

- udzielanie licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie przez osoby trzecie 
w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym ustępie;

- zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;

- prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek 
i modyfikacji;

- poprawianie i rozbudowywanie całości lub poszczególnych części;

- digitalizacja.

- Strony zgodnie oświadczają, że celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzielił zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego prawach autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie naruszać żadnych praw Zamawiającego do utworów opisanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, 
w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o zachowaniu jego integralności.

§ 11

- Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę siłami własnymi/siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w zakresie: ........................................

- Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
w takim samym stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne.

§  12

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania  umowy, kopię polis i zawartych umów, a w przypadku ich braku inny dokument, wraz z dowodami opłacenia składek, potwierdzający, że Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z  przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500.000 zł oraz

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania czynności zawodowych, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych projektanta, w wysokości co najmniej 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

2. Koszt umowy, lub umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

3. Wykonawca będzie utrzymywał wskazane w ust. 1 ubezpieczenia do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego oraz podczas okresu rękojmi. Okres ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest projekt i prowadzony jest nadzór autorski

§ 13

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy na podst. art. 144 ust 1 pkt.  2 - 6 Pzp 
w szczególności, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany postanowień zawartej Umowy,  mogą nastąpić  
w następujących przypadkach:

I. zmiany terminu zakończenia realizacji umowy:

- w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe 
z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań administracji, w szczególności związanej z:

- przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

- koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy,

- koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

- związana ze zmianą uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ ;

- z przyczyn będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia;

- w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- w przypadku wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

II. Zmiany sposobu spełnienia:

- w zakresie wykonywanych usług projektowych objętych przedmiotem umowy nie wymagających zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy;

- w przypadku zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
 w szczególności Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

- w przypadku zmian osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ;

- w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- w zakresie sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

- gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

- w przypadku konieczności usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Właściwość Sądu siedziby Zamawiającego jest również zachowana w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, jej wypowiedzenia, bezskuteczności bądź nieważności, unieważnieniu bądź uznaniu za bezskuteczną przez odpowiednie Sądy bądź inne organy władzy, a także innych przypadków przewidzianych prawem powodujących upadek mocy wiążącej umowy.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze Stron

§ 17

- Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się:

……………………………………………………………………….………………

- Osobami koordynującymi realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego zostają:

…………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki:

SIWZ z załącznikami – załącznik nr 1 do Umowy

Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do Umowy

Polisa wraz z dowodem opłacenia składek – załącznik nr 3 do Umowy

Dokumenty potwierdzające  uprawnienia oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 4 do Umowy

Harmonogram – załącznik nr 5 do umowy