Sprawozdanie z Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa za 2010r.

Podwyższenie obwałowań wiślanych

W 2010 roku, w ramach realizacji zadań wynikających z Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa, koordynowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, kontynuowano prace przy podwyższeniu obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko.

Nakłady finansowe poniesione w 2010r. na modernizację obwałowań i bulwarów wiślanych wyniosły 1 194 612,00 zł (dostosowano dokumentację projektową umożliwiającą realizację przebudowy obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko – Etap 2B do przepisów ustawy z 2010r., wykonano dokumentację geodezyjną do wykupu gruntów pod przebudowę wałów – odcinek lewego wału rz. Wisły wraz z wałami cofkowymi od st. Dąbie do m. Wanda oraz prowadzono wykupy działek pod modernizację obwałowań).

Poldery, Kanał Krakowski

Według badań Politechniki Krakowskiej zarówno poldery w gminach: Zator, Babice i Alwernia jak i w Krakowie (polder Grodzisko, polder Kraków) mają niewielki wpływ na obniżenie poziomu katastrofalnych powodzi (większych od Q1%). Najnowsze analizy techniczne wykazują, że efektywne obniżenie katastrofalnych wezbrań rzeki Wisły w Krakowie może być osiągnięte poprzez oddziaływanie zbiornika retencyjnego Świnna Poręba (po zakończeniu jego budowy), budowę Kanału Krakowskiego oraz modernizację (zwiększenie przepustowości) stopni wodnych Dąbie i Przewóz. Ww. zadania znalazły się w projekcie programu rządowego pn. „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Dodatkowo w Programie jako alternatywa dla Kanału Krakowskiego wprowadzona została retencja polderowa o znacznie większej pojemności niż rozważana dotychczas (poldery wymienione powyżej).

Zbiornik Świnna Poręba

Nakłady finansowe poniesione do 2010r. na realizację zbiornika Świnna Poręba wynoszą 1171,9 mln zł. W 2010 roku wydatkowano – 165 mln zł. Termin zakończenia budowy tego zbiornika przewiduje się na 2013r.

Zagrożenie od innych cieków

Zagrożeniem powodziowym są także mniejsze cieki występujące na obszarze miasta (Rudawa, Wilga, Białucha, Dłubnia, Serafa, itp.). W przypadku tych cieków, będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, w ramach usuwania szkód powodziowych wydatkowano w 2010r. 1 303 303,00 zł. natomiast w ramach konserwacji – 120 448,00 zł.

Opiniowanie inwestycji lokalizowanych na terenach zagrożonych powodzią

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK wydał 625 opinii dotyczące inwestycji lokalizowanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Powódź

Informacje o powodzi w 2010 roku, o jej przyczynach, przebiegu i skutkach oraz działaniach podjętych przez gminę znajdują się w „Raporcie po powodzi z maja i czerwca 2010r.” i dostępne są w bip http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/76413/karta