# Informacja ogólna nt. stanu realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta

na dzień 31 października 2005r.

# 1. Część syntetyczna.

Do dnia 31.10.05r. realizowano łącznie 353 inwestycji, w tym:

- 41 inwestycji strategicznych (w tym 19 inwestycji w przygotowaniu),

- 267 inwestycji programowych, w tym:

- 60 inwestycji realizowanych  trybie LII,

- 45 zakupów inwestycyjnych.

Na realizację inwestycji przeznaczono z budżetu Miasta ogółem kwotę: 455 484 180 zł, 
z czego na finansowanie:

- inwestycji strategicznych  -  283 043 200 zł,

- inwestycji programowych  -  167 380 600 zł, w tym:

- na inwestycje realizowane w trybie LII  -  3 736 600 zł,

- zakupów inwestycyjnych  -  5 060 380 zł.

Do dnia 31.10.05r. objęto umowami inwestycje na łączną kwotę: 348 089 606 zł (76,4%), 
w tym:

- inwestycje strategiczne  -  214 358 752 zł (75,7%),

- inwestycje programowe  -  130 533 277 zł (78%), w tym:

- inwestycje realizowane w trybie LII  -  3 030 803 zł (81,1%,)

- zakupy inwestycyjne  -  3 197 577 zł (63,2%)

Nakłady poniesione na inwestycje wynoszą ogółem: 163 464 930 zł (35,9%), w tym:

- na inwestycje strategiczne  - 79 424 210 zł (28,1%),

- na inwestycje programowe  -  81 046 350 zł (48,4%), w tym:

- na inwestycje realizowane w trybie LII  -  1 285 293 zł (34,4%)

- na zakupy inwestycyjne  - 2 994 370 zł (59,2 %).